四川省天然林保护修复中长期规划

（征求意见稿）

四川省林业和草原局

四川省发展和改革委员会

四川省财政厅

四川省人力资源和社会保障厅

四川省自然资源厅 国家金融监督管理总局四川监管局 四川省地方金融管理局

二〇二五年八月

目  录

第一章  基本情况	1

一、自然地理概况	1

二、森林资源状况	2

三、保护发展现状	3

四、保护修复成效	5

五、机遇与挑战	6

第二章  总体要求	9

一、指导思想	9

二、基本原则	9

三、范围期限	10

四、目标任务	10

第三章  战略布局	13

一、天然林保护与公益林管理并轨	13

二、分类管控	14

三、分区修复	16

第四章  天然林保护	18

一、明确管护任务	18

二、落实管护责任	19

三、提升管护能力	19

第五章  天然林修复	21

一、落实修复任务	21

二、精准提升质量	22

三、打造典型样板	23

第六章  转型发展	25

一、优化民生保障	25

二、促进转型发展	25

三、强化基础设施	27

第七章  支撑保障	28

一、加强组织领导	28

二、健全制度体系	28

三、完善支持政策	29

四、严格考核管理	30

五、强化科技支撑	30

六、注重宣传引导	31

附表（略）

附图（略）

前  言

森林在国家生态安全和经济社会可持续发展中具有基础性、战略性地位与作用。天然林是森林资源的主体和精华，是自然界中群落最稳定、生态功能最完备、生物多样性最丰富的陆地生态系统，是种质资源最富集的保育地和最大的木材资源储备库，为人类的生存和发展提供了巨大的物质财富和生态价值。全面保护修复天然林，对维护国土安全、淡水安全、粮食安全、物种安全、气候安全，建设生态文明和美丽四川具有重大意义。

四川省是长江上游重要水源涵养区、黄河上游重要水源补给区。省委、省政府高度重视天然林保护工作，1998年在全国率先启动天然林资源保护工程（以下简称“天保工程”），出台《四川省天然林保护条例》，全面停止天然林商业性采伐，积极探索绿色、共享、可持续转型发展道路。20多年来，累计投入中央和省级资金692亿元，推动天然林得到有效保护、质量持续提升，国有林区资源危机、经济危困局面根本扭转，林业职工生产生活条件明显改善，林区经济社会发生深刻变化，天保工程建设取得了显著的生态、经济、社会效益。

为全面贯彻落实习近平总书记对天然林保护修复作出的重要指示批示精神，坚持问题导向和目标导向，推动天然林高水平保护、高质量发展、高效益提升，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的优美生态环境需要，根据《全国天然林保护修复中长期规划》，省林草局会同省发展改革委、财政厅、人力资源社会保障厅、自然资源厅、四川金融监管局、省地方金融管理局，编制了《四川省天然林保护修复中长期规划》，作为当前和今后一个时期全省天然林保护修复工作的指导性文件。

- 第一章  基本情况

天然林保护20多年的实践，取得了显著成效，全省天然林保护由阶段性工程措施进入了全面保护修复的新阶段。

## 一、自然地理概况

四川省位于中国西南腹地，处于我国大陆地势三大阶梯中的第一级和第二级及其过渡地带，西高东低特征明显，高差悬殊，地形地貌复杂多样，山地、高原和丘陵约占全省土地面积的96%，除四川盆地底部的平原和丘陵外，大部分地区岭谷高差在500米以上。气候区域差异大，东部盆地热量丰富、冬暖春早、四季分明，为亚热带季风气候区；川西南山地冬暖夏凉、干雨季分明，垂直变化大，为亚热带高原气候区；川西高山高原为冬长夏凉、总热量低，为高寒气候类型。全省大部分地区年降水量900—1200毫米，盆地西缘平均1600毫米。森林土壤区域分布差异明显，东部盆地及盆周山地的地带性土壤为黄壤；西部的川西南山地是以红壤、燥红壤为基带；川西北高原为毛毡土、沼泽土、棕色针叶林土组成的复区；川西高山峡谷山地以褐土为基带。境内河流众多，除西北部白河、黑河属黄河水系外，其余均属长江水系，素有“千河之省”之称，分布有大小河流约1400条，年均水资源总量居全国第二，水能蕴藏量居全国首位。

## 二、森林资源状况

全省林地资源面积3.81亿亩。其中，天然林25684.11万亩，包括天然起源的乔木林、竹林、灌木林、疏林和其他林地；非天然公益林3759.67万亩。

### （一）天然林

全省天然林按地类分，乔木林地15024.75万亩，竹林地48.97万亩，灌木林地10247.10万亩，疏林地311.38万亩，其他林地51.91万亩。按林地权属分，国有17797.27万亩，占69.3%；非国有7886.84万亩，占30.7%。按森林类别分，国家级公益林20933.14万亩，占81.5%；省级公益林704.89万亩，占2.7%；商品林4046.08万亩，占15.8%。天然乔木林按龄组分，幼龄林1761.58万亩，中龄林4459.80万亩，近熟林2665.32万亩，成过熟林6138.05万亩。

天然林按地貌主要分布在盆周山地区、川西北高原区、川西高山峡谷区和川西南山地区。按重点生态区域主要分布在若尔盖草原湿地生态功能区、川滇森林及生物多样性生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区、大小凉山水土保持生态功能区，占全省天然林总面积的70.5%，其中川滇森林生态及生物多样性生态功能区是天然林面积最大、分布最集中的区域，占重点生态区域天然林面积的84.7%，是青藏高原的生态屏障。按江河水系主要分布在大渡河、金沙江和雅砻江流域，占全省天然林面积的86%。四川省天然林分布见图1-1。

图1-1  四川省天然林分布图

### （二）非天然公益林

全省非天然公益林按地类分，乔木林地3119.13万亩，竹林地194.59万亩，灌木林地366.70万亩，疏林地54.36万亩，其他林地24.89万亩。按林地权属分，国有1246.20万亩，占33.1%；非国有2513.47万亩，占66.9%。按公益林等级分，国家级公益林3203.85万亩，占85.2%；省级公益林555.83万亩，占14.8%。

天然林和非天然公益林资源统计详见附表1，资源分布情况见附图1。

## 三、保护发展现状

### （一）机构人员

全省国有林业单位共299个，其中重点国有林保护企业28个，县属国有林保护企业62个，国有林场157个，其他国有林业单位52个。按单位性质分，公益一类事业单位182个，公益二类事业单位9个，自收自支事业单位1个，企业107个。现有编制数（员额数）22408个，在册职工16811人，各类临聘人员12051人。在册职工中，在岗16437人，不在岗保留劳动关系374人；在岗职工按岗位分，一线管护人员10374人，占63.1%；管理人员2420人，占14.7%；支撑保障人员3643人，占22.2%。机构及人员情况详见附表7。

### （二）管护能力

建立了以管护站、护林卡点为基础，人工巡护为主，无人机巡护、野外视频监控为辅的管护模式。现有管护站1608个，其中标准化站555个。有护林卡点5727处，瞭望塔497个，对讲机3208台，无人机637台，手持终端1672台，监控设备2184套，智能警示装置540套，应急设备40833套，其他基础管护设备3111个。

### （三）转型发展

国有林区、国有林场积极发展特色种养殖、森林旅游、休闲康养、自然教育等生态产业，依靠自身优势大力培育绿色新兴产业和公共服务业。建成自然森林康养基地68个，自然教育基地84个，森工文化基地3个；发展林下种养殖6万亩；苗圃年生产能力超4000万株。探索跨行业经营，开办菌类白酒茶叶加工厂、酒店、水电站等92个。2024年实现产值25亿元。

### （四）助力乡村振兴

2016以来，每年统筹国有林管护费1.6亿元用于聘请生态护林员，解决贫困人员就业岗位3万个。非国有林生态保护补偿惠及全省700万户林农。聘请当地符合条件的村民作为专兼职管护员参与天然林保护修复工作，每年提供就业岗位6000个。

## 四、保护修复成效

### （一）森林资源持续增长

天保工程实施以来，累计完成公益林建设8711.4万亩，森林抚育2935.42万亩。全省森林面积由1.76亿亩增长到2.92亿亩，森林蓄积由13.86亿立方米增加到19.16亿立方米。天然乔木林面积增加7.70%，蓄积由13.79亿立方米增加到16.54亿立方米，破碎化程度明显降低。天然林资源持续增长、质量不断提升。

### （二）生态功能稳步提升

20多年来，全省森林生态系统累计固碳增量6189万吨，释放氧气增量4499万吨，相当于增加478亿元的生态价值。年均固土量达347.74吨/平方公里；累计涵养水源577.31亿立方米，相当于1.47个三峡水库的蓄水量。天然林全面休养生息，为大熊猫等野生动物种群数量增长创造了良好栖息条件，野生大熊猫栖息地面积增加11.8%。

### （三）经济社会转型发展

天保工程的实施有力推动了国有林区、国有林场改革，九万多国有职工得到妥善安置，林区经济由木材生产为主，逐步转变为一、二、三产业并举发展的模式，全省林业总产值由1997年的81亿元增加到2024年的5805亿元，一、二、三产业产值比例由1997年的69：26：5调整到2024年的33：26：41，产业结构不断优化升级。天保工程实施以来，通过自然减员和改革剥离等，林业职工减少至1.6万人，职工年平均工资由1997年的0.49万元增长到2024年的9.64万元，社会保障水平稳步提高，职工社会保险实现全覆盖。

### （四）保护意识深入人心

通过森林资源保护和生态建设，林区生产生活环境大幅改善，林区社会和谐稳定，林区干部职工和广大群众得到了实惠，提升了获得感，进一步激发了全社会参与天然林保护和生态文明建设的积极性和自觉性。在我省评选新中国成立以来影响四川十大工程活动中，天保工程高票入选。

## 五、机遇与挑战

### （一）发展机遇

总书记重要指示为天然林保护修复指明了方向。习近平总书记强调“森林和草原对国家生态安全具有基础性、战略性作用，林草兴则生态兴”“在筑牢长江黄河上游生态屏障上持续发力”“绿化祖国要扩绿、兴绿、护绿并举”“推动森林水库、钱库、粮库、碳库更好联动”“更加注重提质，更加注重兴业，更加注重利民”“要完善天然林保护制度，实施森林质量精准提升工程”。这些重要指示为我省天然林保护修复指明了发展方向，提供了根本遵循。

人民群众日益增长的优美生态环境需求为天然林保护修复注入了根本动力。“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。人民对美好生活的向往，核心内涵之一就是对优美生态环境、优质生态产品的渴求。森林作为陆地生态系统的主体，既是重要的战略资源，又是丰富优质生态产品的巨大宝藏。加强天然林保护修复，让天更蓝山更绿水更清生态环境更美好，是新时期天然林保护修复的责任使命和根本动力。

国省重大战略为天然林保护修复明确了工作要求和路径。四川天然林占全国的十分之一，全面加强天然林保护修复，是实现国家“双碳”战略的重要支撑。长江上游生态屏障、长江经济带、成渝地区双城经济圈建设、黄河流域高质量发展等国家重要发展战略对天然林保护修复提出了明确要求。《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《四川省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》《建设“天府森林四库”实施方案》等重大规划为天然林保护修复工作指明了路径。

《天然林保护修复制度方案》为天然林保护修复高质量发展提供了制度保障。2019年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》，2020年5月省林草局、省发展改革委、财政厅和自然资源厅四部门联合印发《四川省天然林保护修复制度实施方案》，明确提出了天然林保护修复的总体要求、重大举措和支撑保障政策，为进一步推动天然林保护修复高质量发展，筑牢长江黄河上游重要生态屏障，提供了坚强制度保障。

### （二）问题挑战

一是分区管控不明，目标靶向不清。天然林保护重点不突出，片面强调全面保护，未按区域对天然林进行分类管控，科学利用不充分。公益林区划不合理，商品林插花现象突出，难以高质量开展分类经营，林地生产潜力未能有效发挥。亟须区划天然林重点保护和一般保护区域，优化公益林布局，适应协同推进高水平保护和高质量发展的要求。

二是森林质量不高，生态功能不强。全省近五分之一的天然林存在生长量低、自然演替缓慢、珍贵珍稀树种更新不足等问题；非天然公益林普遍存在树种单一、林分密度大、群落结构不完整，水土保持、水源涵养、固碳释氧、生物多样性保育等生态功能不强等问题。亟须通过森林修复精准提升质量。

三是支撑保障不足，管护水平不高。科技支撑能力不强，技术模式提炼总结滞后，成效监测与评价未成体系，技术集成试点引领不足。林区道路、供水、供电、通信等基础设施落后，管护站点布局不科学，现代化管护装备短缺，智能化管护设施及应急处理、野外防护等设备不足，新技术新装备应用不够。职工年龄老化、人才匮乏。亟须强化管护体系和设施设备建设，完善管护模式，优化人员结构，提升管护效能。

四是体制机制不顺，改革创新不力。天然林管护、修复、监管制度不完善。生态价值转化体制机制不健全，渠道不畅通。国有林业单位体制机制不顺，改革创新意识不强，发展动力不足，人才引进和激励机制不健全。亟须加强规划指引，健全完善制度体系，激发改革创新活力。

- 第二章  总体要求

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持“三绿”并举、“四库”联动，更加注重“提质”“兴业”“利民”，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面落实《天然林保护修复制度方案》，以构建健康稳定、功能完备的天然林生态系统为目标，以提升天然林质量效益为核心，以建设“天府森林四库”为总抓手，不断满足人民群众对优质生态产品和优美生态环境的需要，为建设美丽四川、实现人与自然和谐共生的现代化奠定良好生态基础。

## 二、基本原则

——坚持全面保护，突出重点。采取严格科学保护措施，实现天然林应保尽保，实行天然林保护与公益林管理并轨。根据生态区位重要性、物种珍稀性等因素，确定重点和一般保护区域，实行分类管控。

——坚持尊重自然，科学修复。遵循天然林演替规律，充分考虑水资源承载能力，自然恢复和人工修复相结合，保育并举，改善林分结构，精准提升质量，加快天然林正向演替，提升生态系统碳汇能力，加强木材资源战略储备，促进森林可持续经营和永续利用。

——坚持生态为民，保障民生。保障林权权利人和经营主体的合法权益。优化林区民生保障，在推动天然林保护修复中改善民生。持续深化改革，推动绿色发展，多渠道促进职工就业增收。

——坚持政府主导，社会参与。全面落实林长制，压实各级政府天然林保护修复主体责任，促进林权权利人和经营主体依法尽责，鼓励各地结合实际实施天然林保护差异化措施，鼓励和引导社会主体积极参与天然林保护修复。

## 三、范围期限

### （一）规划范围

四川省天然林保护修复实施范围包括21个市（州）的175个县（市、区）、28个重点国有林保护企业和2个省直属单位，共计205个县（局）级实施单位，详见附表2。

### （二）规划对象

规划对象包括天然林和非天然公益林。

### （三）规划期限

2021—2035年。2021—2025年已实施，近期2026—2030年，中远期2031—2035年。

## 四、目标任务

### （一）规划目标

总体目标：健全完善天然林保护修复制度体系，确保天然林面积相对稳定、质量持续提高、功能全面提升，林区发展能力显著增强，为建成美丽四川提供有力支撑。

——到2025年，实施森林修复400万亩，国有林业单位职工社会保险参保率和缴费率达到100%，非国有林生态保护补偿政策全面落实。

——到2030年，实施森林修复900万亩，天然林面积保持在2.57亿亩左右，其中重点保护区域面积稳定在2600万亩左右。天然林管护责任全面落实、质量持续提升，保护修复能力显著增强。

——到2035年，实施森林修复1270万亩。天然林保护修复制度体系基本健全，天然林质量稳步提升，森林生态系统健康稳定、功能完备。详见表2-1。

表2-1  规划目标表

| 序号 | 指标名称 | 计量单位 | 指标数值 |  |  | 指标 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年 | 2030年 | 2035年 |  |
| 1 | 天然林重点保护区域面积 | 万亩 | 2600 | 2600 | 2600 | 约束性 |
| 2 | 森林修复累计面积 | 万亩 | 400 | 900 | 1270 | 预期性 |
| 3 | 天然乔木林面积 | 亿亩 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 预期性 |
| 4 | 天然乔木林蓄积量 | 亿立方米 | 16.7 | 17.4 | 18.3 | 预期性 |
| 5 | 天然乔木林碳储量 | 亿吨 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 预期性 |

注：规划指标依据相关规划、政策适时调整。

### （二）规划任务

——强化森林资源保护。对全省2.94亿亩天然林和非天然公益林实行一体化管护。明确管护任务，完善管护体系，落实管护责任，提升现代化管护能力。

——持续开展天然林修复。依据生态区位和资源特点，强化科技支撑，探索全周期、近自然、多功能修复技术集成与应用。建成10个以上典型样板，完成不少于1270万亩修复任务。

——提升转型发展能力。进一步完善基础设施设备，提高支撑保障能力。优化职工队伍结构，实现职工人数、能力与任务需求相匹配，促进职工全面就业，构建长效民生保障机制。结合“天府森林四库”建设，推动国有林业单位高质量发展。

- 第三章  战略布局

根据国家生态保护和高质量发展要求，结合森林分布、区位重要性和“天府森林四库”建设需求，实行分类管控、分区修复。着力建设长江黄河上游“绿色天然水塔”，增强森林固碳增汇功能，构建多元化森林食物供给体系，推动绿水青山转化为金山银山。

## 一、天然林保护与公益林管理并轨

把所有天然林都保护起来，将非天然林中的公益林纳入本规划范围，实行天然林保护与公益林管理并轨，实施一体化保护。统一规划布局、统一管理平台、统一基础数据、统一补偿政策、统一管护制度，构建完备、规范、高效的保护制度体系。按照国家统筹安排，合理优化公益林空间布局，加强公益林管理。见图3-1。

图3-1  天然林保护与公益林管理示意图

## 二、分类管控

根据天然林生态区位的重要程度和在生态保护、经济社会发展战略中的地位作用，确定天然林重点保护区域和一般保护区域，实行分类保护。

### （一）重点保护区域

### 1.区域范围

根据生态区位重要性、生态系统完整性、物种珍稀性等因素，将位于国家公园核心保护区、国家级自然保护区核心保护区、饮用水水源一级保护区并划入国家级公益林的天然林，以及保存完好的原始林，确定为天然林重点保护区域，面积2638.05万亩，占全省天然林面积的10.3%，占全省国土面积的3.5%。详见附表3，分布情况见附图2。

### 2.战略定位

重点保护区域是生态区位最重要的天然林精华分布区，是珍稀野生动植物种群正常生存、繁衍的关键区域，是保存完好的天然原始状态的生态系统以及濒危动植物的集中分布地，是生物群落最稳定、生物多样性最丰富的陆地区域，以维持森林生态系统的原真性、完整性为目标。

### 3.管控措施

重点保护区域实行封禁保护，除国防建设、国家重大工程项目建设以及在饮用水水源一级保护区内建设供水和保护水源的设施等特殊需要外，禁止占用天然林地；除林业有害生物防治、森林防灭火、生态廊道连通、重要栖息地恢复、因重大自然灾害需采取人工清理恢复等维护生态系统健康的必要措施外，禁止其他一切生产经营活动；除科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动以及法律法规允许的其他情形外，最大程度限制人为活动。

### （二）一般保护区域

1.区域范围

重点保护区域外的天然林和非天然公益林，为一般保护区域。一般保护区域面积26805.73万亩，其中生态红线内9889.13万亩，生态红线外16916.60万亩。详见附表4。

2.战略定位

一般保护区域统筹兼顾森林的生态、经济和社会效益，结合“天府森林四库”建设，精准提升森林质量，实现森林资源可持续经营与合理利用，推动绿水青山转化为金山银山。

3.管控措施

一般保护区域，建设项目应当不占或少占林地，必须使用林地的，依法依规审核审批。在全面保护基础上，科学开展天然林和非天然公益林修复，按照多功能、近自然经营理念，采取综合措施，提升质量效益，因地制宜促进林业产业发展，推动实现资源的可持续经营和合理利用。一般保护区域在生态保护红线内或涉及其他保护区域的，严格落实生态红线内或其他保护区域相关要求。

## 三、分区修复

根据天然林地理分布和主导功能，将全省待修复天然林划分为5个区域，采取分区修复。见附图3。各分区涉及市（州）、县（市、区）详见附表5。

川西北高原湿地水源补给区。涉及甘孜、阿坝2个州的8个县级行政区，天然林面积1999.47万亩，是黄河、金沙江、雅砻江、鲜水河、大渡河在四川省的源头地区。以形成健康稳定的高山、亚高山灌丛和针叶林为总体目标，着力提高森林涵水补水能力。

川西高山森林水源涵养区。涉及阿坝、甘孜、凉山3个州的29个县级行政区，天然林面积12965.59万亩，是四川省亚高山针叶林集中分布区和长江上游重要的水源涵养区。以形成健康稳定的亚高山针叶林、中山常绿与落叶阔叶混交林为目标，着力提高森林水源涵养功能。

川西南山地森林水土保持区。涉及攀枝花、凉山、甘孜、乐山、雅安等5个市（州）的28个县级行政区，天然林面积5930.38万亩，是长江上游生态屏障建设的重要组成部分。以形成健康稳定的亚热带中山偏干性常绿阔叶林、针阔混交林为目标，着力提高森林水土保持能力。

盆周山地生物多样性保护区。涉及成都、泸州、德阳、绵阳、广元、乐山、眉山、宜宾、达州、雅安、巴中、阿坝、凉山等13个市（州）的49个县级行政区，天然林面积4057.98万亩，是四川省常绿阔叶林的集中成片区域，珍贵稀有动植物聚集分布。以形成健康稳定的亚热带中低山偏湿性针阔混交林为目标，着力提高森林生物多样性功能。

川中丘陵森林水土保持区。涉及成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州、雅安、巴中、资阳等17个市的106个县级行政区，天然林面积730.67万亩，是我省人口、产业和城镇高度集聚区。以形成健康稳定优质高效的亚热带低山偏湿性常绿阔叶林和针阔混交林为目标，着力提高森林水土保持能力。

- 第四章  天然林保护

严格限制天然林采伐，让天然林休养生息，加快正向演替。建立管护责任制，强化林地、林木资源管理，严禁擅自改变天然林用途，禁止毁林开垦、非法侵占天然林。加强森林防火、林业有害生物防治和生物多样性保护，维护林地生境，强化天然林保护宣传引导，依法打击各类破坏天然林和非天然公益林的违法行为。

## 一、明确管护任务

对所有天然林和非天然公益林实施一体化管护，管护面积29443.78万亩，其中：天然林25684.11万亩，非天然公益林3759.67万亩；国有林19043.47万亩，非国有林10400.31万亩。各市（州）管护任务见表4-1，国有林管护任务见附图4。

表4-1  管护任务表

单位：万亩

| 市（州） | 合计 | 天然林 |  |  | 非天然公益林 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 国有 | 非国有 | 小计 | 国有 | 非国有 |
| 四川省 | 29443.78 | 25684.11 | 17797.27 | 7886.84 | 3759.67 | 1246.20 | 2513.47 |
| 成都市 | 282.3 | 211.94 | 140.4 | 71.55 | 70.36 | 10.68 | 59.68 |
| 自贡市 | 19.12 | 2.1 | 0.19 | 1.91 | 17.02 | 3.21 | 13.81 |
| 攀枝花市 | 609.86 | 586.43 | 300.14 | 286.29 | 23.43 | 16.64 | 6.79 |
| 泸州市 | 350.47 | 152.13 | 19.21 | 132.92 | 198.34 | 18.23 | 180.11 |
| 德阳市 | 120.51 | 97.36 | 71.29 | 26.07 | 23.15 | 4.76 | 18.39 |
| 绵阳市 | 1080.63 | 837.43 | 364.85 | 472.58 | 243.2 | 61.19 | 182.01 |
| 广元市 | 924.03 | 542.45 | 94.44 | 448.01 | 381.58 | 23.44 | 358.14 |
| 遂宁市 | 75.52 | 1.09 |  | 1.09 | 74.43 | 0.21 | 74.22 |
| 内江市 | 25.98 | 0.83 | 0.33 | 0.49 | 25.15 | 8.80 | 16.35 |
| 乐山市 | 440.53 | 342.89 | 229.11 | 113.78 | 97.64 | 50.99 | 46.65 |
| 南充市 | 258.84 | 52.29 | 0.56 | 51.73 | 206.55 | 3.03 | 203.52 |
| 眉山市 | 119.07 | 71.4 | 70.61 | 0.79 | 47.67 | 10.25 | 37.42 |
| 宜宾市 | 381.38 | 145.79 | 12.72 | 133.07 | 235.59 | 17.47 | 218.12 |
| 广安市 | 104.06 | 29.89 | 3.45 | 26.44 | 74.17 | 27.03 | 47.14 |
| 达州市 | 711.58 | 508.71 | 15.15 | 493.56 | 202.87 | 31.05 | 171.82 |
| 雅安市 | 1409.66 | 1332.76 | 827.64 | 505.13 | 76.9 | 26.66 | 50.24 |
| 巴中市 | 538.91 | 243.15 | 55.29 | 187.86 | 295.76 | 49.16 | 246.6 |
| 资阳市 | 77.28 | 41.04 | 0.15 | 40.89 | 36.24 | 0.48 | 35.76 |
| 阿坝州 | 5561.47 | 5059.38 | 3935.45 | 1123.93 | 502.09 | 415.41 | 86.68 |
| 甘孜州 | 11010.58 | 10750.2 | 8260.86 | 2489.34 | 260.38 | 165.97 | 94.41 |
| 凉山州 | 5094.96 | 4437.99 | 3158.57 | 1279.41 | 656.97 | 291.36 | 365.61 |
| 省本级 | 247.04 | 236.86 | 236.86 |  | 10.18 | 10.18 |  |

## 二、落实管护责任

健全“林长+巡护网格”的管护责任制度，签订管护协议，将管护任务落实到山头、地块、人头，建立可查询、可追溯的数字化管护责任管理系统。国有林专职管护，严格管理，制定管护责任清单，做到“人员、责任、界线、图表、记录、奖惩”六落实。优化国有林业单位管护体系建设，科学配置管护资源，支持国有林业单位开展多渠道协作、联合共管。非国有林公共管护与自主管护相结合。探索建立社区参与和社区共管机制。鼓励管护主体购买专业管护服务。

## 三、提升管护能力

### （一）建强管护队伍

根据天然林和非天然公益林资源数量和管护难易程度，合理配置一线管护人员和支撑保障人员，稳定管护力量。逐步优化国有林业单位人员年龄、知识结构，加强护林员职业技能培训，通过参观、培训、竞赛等方式，着力提升森林防火、智能化设备操作和应急处置等能力，打造一支有知识、懂技术、知林情、熟社情的专业化管护队伍。

### （二）优化管护站点

根据天然林和非天然公益林分布状况，结合自然地理、交通条件和人为活动情况，合理布局管护站点。有效利用供电、饮水、通信、道路等现有配套设施和闲置房舍，高标准建设管护站点。改造现有管护站点，完善配套设施，提升管护功能。充分发挥管护站点的前哨和辐射作用，推动建设“固定站点+移动站点”智慧管护体系，优化巡护线路，关键点位重点巡护。管护站点规划布局见附图5。

### （三）组建管护网络

充分运用卫星遥感、物联网、移动互联网、大数据等信息技术，装备无人机、远程监控、手持终端、智能警示、应急处置等现代化管护设施设备，构建全方位、多角度、高效运转、天空地一体化管护监测网络，实现管护数字化、网络化、智能化，提高管护效率和水平。加强森林防火和林业有害生物监测、防治、检疫工作，提高监测预警能力。管护能力提升需求详见附表6。

- 第五章  天然林修复

结合修复分区，明确修复任务，按照近自然、多功能、全周期、可持续的经营理念，采取抚育修复、促进更新、低质低效林改造等措施，实施科学修复。打造天然林修复典型样板，加强监测，总结推广，全面提高天然林和非天然公益林质量。

## 一、落实修复任务

各区域立足自然地理条件和气候特征，坚持生态主导功能，科学诊断不同森林类型的退化原因和质量问题，分区施策、因林施治。全省森林质量不高的资源面积约13400万亩，亟需修复6046万亩。规划期内，按照统筹谋划、突出重点、协同推进、全面提升的原则，优先对1270万亩低质低效林、残次林和郁闭度过高的林分实施重点修复，合理安排任务，实行动态管理。各区修复任务见专栏一。

专栏一  修复任务

单位：万亩

| 修复区域 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 川西北高原湿地水源补给区 | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 川西高山森林水源涵养区 | 122 | 155 | 113 | 390 |
| 川西南山地森林水土保持区 | 106 | 132 | 98 | 336 |
| 盆周山地生物多样性保护区 | 106 | 132 | 98 | 336 |
| 川中丘陵森林水土保持区 | 58 | 72 | 54 | 184 |
| 合计 | 400 | 500 | 370 | 1270 |

## 二、精准提升质量

依据资源现状，结合区域主导功能定位，对天然林和非天然公益林集中连片区域，采取重点攻坚、区域推进，精准配置技术措施，持续提升森林质量和生态服务功能。

川西北高原湿地水源补给区。该区森林植被以冷、云杉为主，高山松、铁杉及圆柏较少，多为成、过熟林，病腐较为严重，森林自然更新不足，林分结构不合理。待修复资源面积124万亩，重点通过对覆盖度低于50%的灌木林和林相衰败的残次林实施补植补播、促进更新等措施，提高灌木草本覆盖度，调整林分结构、提升水源补给能力。

川西高山森林水源涵养区。该区植被类型多样，天然林采伐迹地造林更新后由于未及时抚育或抚育措施不力，郁闭度高，林木竞争激烈，非天然公益林多为纯林，易成片感染落针病，部分地区造林困难，植被覆盖度低，局部灌状化、稀疏化趋势明显。待修复资源面积2592万亩，重点通过抚育修复、低质低效林改造、促进更新等措施，提高森林质量，增加水源涵养能力。

川西南山地森林水土保持区。该区水土流失严重，原始植被较少，林下灌木草本结构不完整，针叶纯林密度高，中幼龄林占比较大，次生林和灌丛面积比例高。待修复资源面积1618万亩，重点通过树种结构调整、低质低效林改造、抚育修复等综合措施，增加物种多样性，提高森林群落结构完整性和水土保持能力。困难造林地可配合必要的节水抗旱措施，延长管护期。

盆周山地生物多样性保护区。该区常绿阔叶林因采伐或其他原因破坏后，多形成杉木林、柳杉、马尾松林等，林分郁闭度高，珍贵树种储备不足。近年来，松材线虫病对区域内的马尾松林造成了严重影响。重点通过抚育修复、低质低效林改造等措施，调整林分结构，改善树种结构，提高森林抗疫病能力和物种多样性。待修复资源面积1484万亩，可结合储备林建设、林业碳汇等生态工程，积极发展乡土树种，提升林木蓄积增长量。

川中丘陵森林水土保持区。该区天然林受人为活动影响严重，破碎化程度高。柏木、马尾松等针叶林树种结构单一，林分质量不高，乡土树种、景观树种不足，生态产品和社会服务价值供给不足。待修复资源面积229万亩，重点通过抚育修复、促进更新等综合措施，培育目标树种，促进森林正向演替，加强非天然公益林近自然经营。

天然林和非天然公益林修复对象及措施见表5-1。

表5-1  天然林主要修复措施与对象表

| 技术措施类型 |  | 主要适用对象 |
| --- | --- | --- |
| 抚育修复 | 补植 | 郁闭成林后的第二个龄级及以后各龄级，郁闭度小于0.5的林地。 |
|  | 抚育采伐 | 郁闭度0.8以上的幼中龄林。 |
|  | 卫生伐 | 遭受森林火灾、林业有害生物、风倒雪压等自然灾害危害，受害株数占林木总株数的10%以上的林地。 |
|  | 定株抚育 | 目的树种比重偏低且将采取有针对性的抚育措施的幼龄林。 |
| 促进更新 | 人工促进更新 | 目的树种天然更新等级为中等以下、幼苗幼树株数占林分幼苗幼树总株数的50%以下的近成过熟林。 |
| 综合改造 | 综合采取以上措施 | 林木生长缓慢或停滞，树高、蓄积生长量较同类立地条件林分的平均水平低50%以上的低质低效林。 |
| 封山育林 | 封补、封播等 | 灌木林盖度<50%；遭受严重灾害，死亡木和濒死木株数比例大于20%；发生林业检疫性有害生物灾害的灌木林。 |

注：修复措施按相关技术规程执行。

## 三、打造典型样板

在天然林和非天然公益林集中分布区，根据分区、类型和功能定位，选择交通便利，集中连片地块，以低质低效林、残次林、高郁闭度林分为对象，精准分析林分特征和存在问题，突破单一经营技术手段的局限，因地因林施策，科学制定综合修复措施，打造典型修复样板。单个典型样板面积原则上不少于1000亩。

不断探索和优化天然林和非天然公益林生态功能恢复、森林可持续经营、固碳储碳等方面技术，结合典型样板打造，充分应用现代感知技术，加强监测评估，及时总结经验，通过样地对照、跟踪监测、分析对比，形成不同区域可复制可推广的模式。不断优化修复技术指标，研究制定四川省天然林、非天然公益林修复技术规程。

天然林和非天然公益林修复典型样板见专栏二。

专栏二  典型修复样板

| 序号 | 样板名称 | 建设区域 | 技术要点 | 监测方式及指标设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云冷杉人工促进自然更新 | 川西高山森林水源涵养区 | 以云冷杉低质低效林为修复对象，通过改良林下环境、激活种子库、定株抚育等措施，促进林木生长和天然更新，加快林分正向演替。 | 按照林分类型、经营措施类型分组设置监测样地。作业样地根据作业设计实施经营措施，对照样地不实施任何经营措施。 监测指标主要包括林木生长、林分结构、森林土壤、森林灾害、森林健康、天然更新以及保水固土、固碳增汇等。 |
| 2 | 云南松低效林改造修复 | 川西南山地森林水土保持区 | 以云南松、华山松、高山松等针叶低效林为修复对象,通过树种结构调整，增加乡土阔叶树比重，降低林下堆积物，增强防灾御灾能力，提高自我更新能力，促进正向演替。 |  |
| 3 | 马尾松低效林近自然经营 | 盆周山地生物多样性保护区 | 以马尾松、柳杉、天然次生阔叶林为对象，开展针阔互补,优化树种结构，诱导自然更新，培育目标树，促进林分正向演替，增加生物多样性，形成以珍贵树种为主的针阔混交林。 |  |
| 4 | 柏木杉木等人工纯林混交改造 | 川中丘陵森林水土保持区 | 以柏木、杉木、柳杉等针叶林为对象，重点开展抚育采伐，通过调控密度、补植珍贵阔叶树种等措施，优化林分结构，促进形成针阔混交林，提升木材储备和景观价值。 |  |
| 5 | 森林灾害治理样板 | 相关区域 | 结合松材线虫病防治、森林火灾损毁林地修复等需求和相关技术标准，采用综合修复措施，恢复森林生态系统结构和多种功能。 |  |

- 第六章  转型发展

持续深化国有林区、国有林场改革，确保国有林业单位人员稳定、机构正常运转。探索国有林有偿使用，盘活森林资源，促进林区经济社会高质量发展。

## 一、优化民生保障

健全内部管理、完善激励机制，科学配置人员，确保人岗相适，严格绩效考核，推动形成“人人干事、多劳多得、优绩优酬”的激励导向，进一步激发职工担当作为、干事创业热情，合理保障国有林业单位职工待遇。探索建立符合国有林场特点的经营性收入分配激励机制。规范资金使用，合理确定工资和社会保险支出标准，运行管理费主要用于国有林业单位人员经费和公用支出。

鼓励当地村民参与森林资源保护修复工作，聘请有经验、责任心强的村民担任专兼职护林员。加强与乡村的产业合作，带动乡村经济发展，提升乡村经济活力，促进村民增收致富，助力乡村振兴。

## 二、促进转型发展

在坚持生态优先、持续筑牢长江黄河上游生态屏障的基础上，尊重经济规律，发挥国有林业单位带动作用，推动绿色转型发展，实现生态保护与经济发展共赢。立足森林产品变商品、资源变资本、价值变产值，围绕森林物质产品更能“卖钱”、森林文化资源更能“变钱”、森林保护修复更能“换钱”、森林生态价值更能“藏钱”，鼓励国有林业单位充分发挥资源和自身优势，通过实施国家储备林建设、“天府森林四库”等项目，打造生态经济新模式。支持国有林业单位通过自主开发、合作开发、特许经营等方式，科学利用林地林木等资源，适度发展林下经济，因地制宜开展多种经营，充分吸纳劳动力，助力乡村振兴。以市场为导向，做大做强森林生态旅游、林产品加工、种植养殖等传统产业。构建规模化、标准化、品牌化的木本油料、森林食品、森林药材、园林苗木、经济林等特色产业。支持建设林木种质资源保存库和林木良种、优良乡土树种保供繁育基地。大力培育森林康养、自然教育、林业生物质能源、生物制药、森林碳汇等新兴产业。打造优质规范的生态文化、科普等公共服务体验场景，繁荣林区生态文化。鼓励国有林业单位发挥人员、装备和生产经验优势，服务周边产业及森林防火、病虫害防治等公共事业。

规划期内，转型发展任务见专栏三。

专栏三  转型发展任务

| 市州 | 森林水库 （亿立方米） | 森林粮库面积（万亩） | 林粮产量（万吨） | 林业综合产值（亿元） | 森林生态服务价值（亿元） | 森林碳储量（万吨碳） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 | 900.0 | 2000.0 | 200.0 | 1000.0 | 7000.0 | 45000.0 |
| 成都市 | 5.0 | 16.0 | 8.8 | 132.0 | 250.0 | 76.0 |
| 自贡市 | 0.1 |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 攀枝花市 | 10.0 | 30.0 | 3.2 | 21.0 | 134.0 | 320.0 |
| 泸州市 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 15.0 | 20.0 | 12.0 |
| 德阳市 | 2.0 | 7.0 | 1.5 | 18.0 | 40.0 | 56.0 |
| 绵阳市 | 12.5 | 40.0 | 4.3 | 74.0 | 140.0 | 519.0 |
| 广元市 | 2.0 | 6.0 | 0.8 | 13.0 | 25.0 | 62.0 |
| 遂宁市 |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 内江市 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| 乐山市 | 8.0 | 25.0 | 2.0 | 53.0 | 134.0 | 241.0 |
| 南充市 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 1.0 | 1.7 |
| 眉山市 | 2.5 | 8.0 | 0.6 | 32.0 | 58.0 | 62.0 |
| 宜宾市 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 11.0 |
| 广安市 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 8.0 | 14.0 | 14.0 |
| 达州市 | 1.0 | 4.0 | 0.6 | 8.0 | 12.0 | 32.0 |
| 雅安市 | 34.0 | 80.0 | 15.8 | 86.0 | 360.0 | 988.0 |
| 巴中市 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 18.0 | 40.0 | 96.0 |
| 资阳市 |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 阿坝州 | 155.0 | 289.0 | 46.0 | 201.0 | 1369.0 | 14156.0 |
| 甘孜州 | 498.2 | 637.7 | 36.3 | 161.5 | 3299.7 | 22105.1 |
| 凉山州 | 162.0 | 837.0 | 75.6 | 132.0 | 1050.0 | 5498.0 |
| 省本级 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 13.0 | 33.0 | 745.0 |

## 三、强化基础设施

加强林区生态保护修复、产业转型发展和民生改善的基础设施建设。完善公共服务设施，将林区主要经济节点纳入地方公路网规划，将林区供电、饮水、通信、道路等建设纳入当地国民经济发展相关规划，并持续推动建设。重点支持国有林区、国有林场管护用房及其配套设施建设，配备必要的交通、通信、安全防护等巡护装备。积极推动智能机械装备建设，加强种苗培育、造林种草、抚育采伐、林果采收等现代化野外作业装备配备。结合产业链延伸，大力推广经济林果、木本粮油等精深加工设备。加大防火应急道路等建设支持力度，加强森林防灭火、有害生物防治等基础设施和装备建设。加强林区人居环境整治。

- 第七章  支撑保障

## 一、加强组织领导

全省天然林保护修复实行分级管理，逐级分解目标、任务、资金、责任，省级落实“四到市（州）”，市（州）落实“四到县（市、区）”。各级政府要将天然林保护修复作为推进生态文明、建设美丽四川的基础性工作，切实加强组织领导和基本保障，有关部门按照职能分工，及时解决工作中的问题和困难，共同抓好天然林保护修复工作。市（州）林草主管部门应全面掌握本地区天然林保护修复实施情况，做好业务指导，及时向省林草局报告相关情况。各市（州）和县（市、区）要依据国土空间总体规划和本规划，结合自身实际，精心谋划，做好本级天然林保护修复实施方案编制，明确本行政区域天然林保护修复范围和目标任务，由同级人民政府审批，报上级林草主管部门备案。

## 二、健全制度体系

- 健全完善全面保护、系统恢复、用途管控、权责明确的天然林保护修复制度体系。完善天然林保护制度，制定天然林保护修复管理办法，压实天然林保护行政首长负责制和目标责任考核制，全面落实保护责任，提高保护成效。探索建立国有森林资源有偿使用制度。建立天然林用途管控制度，严管天然林占用，科学组织经营利用。健全天然林修复制度，科学开展调查评估，因林施策，多措并举，精准提升质量。落实天然林保护修复监管制度，将保护修复成效列入领导干部自然资源资产离任审计事项，纳入林长制督查考核范围。落实天然林损害责任追究制，强化责任追究。

## 三、完善支持政策

积极构建天然林保护修复多元化投入机制，鼓励购买政策性森林保险，支持提升森林生态系统多样性、稳定性、持续性，推进国有林业单位转型发展。

以推动天然林高水平保护修复、林区社会稳定和转型发展为导向，进一步优化各级财政资金支出结构，优先确保兜牢国有林业单位职工基本民生底线，统筹保护修复和转型发展项目建设。继续实施非国有林生态保护补偿政策，对非国有公益林安排森林生态效益补偿，对已落实管护责任的非国有天然商品林实行停伐奖励。年度资金安排根据森林资源底数、任务、需求动态调整。同时，对纳入《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》以及《长江重点生态区（含川滇生态屏障）生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》《青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》等专项规划范围内的天然林保护修复，通过实施中央预算内投资项目予以支持。

各地要积极安排相关支出，切实履行天然林和公益林保护的主体责任，将林业公益性事业单位核定编制后人员的基本支出依规纳入同级政府财政预算。鼓励各地探索建立差别化生态保护补偿政策。探索通过森林认证、碳汇交易等方式，多渠道筹措保护修复资金。鼓励社会公益组织参与森林保护修复。鼓励公民、法人和其他组织通过捐赠、资助、认养、志愿服务等方式，从事森林保护公益事业。

规划期内，根据全省经济社会发展情况、保护修复实际需要和国家林草局安排，省林草局会同相关部门结合职责分工，按程序调整完善具体政策内容。政策执行情况每5年由省林草局牵头组织开展一次评估。按实事求是原则，“十四五”期间沿用“天保工程”二期政策。

## 四、严格考核管理

县级及以上实施单位按年度开展天然林保护修复实施情况的监督评价、实施效果的监测评估。强化天然林系统修复管理，严格限制皆伐改造，严禁将天然林改造为人工林。加强项目库管理，年度任务落地落实，强化日常监管，健全评价体系，完善信息报送。提升监测评估能力，加大年度核查力度，对政策落实、目标任务和改革发展等进行年度评估，并根据评估结果动态调整资金分配。加强调研指导与典型引领，及时跟踪和掌握规划实施情况，解决问题，推广经验，不断提高天然林保护修复管理水平。强化资金监管，严格预算执行，全面实行预算绩效管理。

## 五、强化科技支撑

将科技支撑贯穿于天然林保护修复全过程，不断提高科技含量和技术能力。组织开展天然林相关基础理论和四川省天然林保护修复关键技术科研攻关。加强天然林可持续经营技术模式、低效天然林生态修复等研究和技术总结。加快科技成果转化，开展技术集成与推广，制定、完善技术标准体系，形成一批可推广的模式。优化监测评价指标体系与方法，建设全省天然林保护修复数据库，定期开展天然林保护修复成效阶段性评价，及时掌握天然林生态系统变化情况，共享监测与评价结果，为管理和决策提供科学支撑。

## 六、注重宣传引导

充分利用各种媒体，做好政策解读，畅通公众参与渠道，提高公众对天然林保护修复重大意义和成效的认识，以及对生态、社会、经济、文化价值的认知，鼓励和引导群众通过订立乡规民约、开展公益活动等方式，培育爱林护林的生态道德和行为准则。对在天然林保护管理事业中做出显著成绩的单位和个人，按照国家和省有关规定给予表彰奖励，营造全民共建、全民共享、全民受益、全社会共抓大保护的良好氛围。